# БЮЛЛЕТЕНЬ

# органов местного самоуправления

# Кыштовского района

# Новосибирской области

№ 107

11.08.2015г.

- АДМИНИСТРАЦИЯ  КЫШТОВСКОГО РАЙОНА

- НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  22 ноября 2013                                                                                   № 719

## Об  утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кыштовского района Новосибирской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 года № 2036-р и от 8 ноября 2012 года № 2071-р, постановления Правительства Российской Федерации 15 июля 2013 года №598 «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кыштовского района Новосибирской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее Программа).

2. Рекомендовать структурным подразделениям администрации Кыштовского района, главам муниципальных образований района принять действенные меры по реализации Программы.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  района		                                                                     Н.В. Кузнецов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
     «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ

ТЕРРИТОРИЙ Кыштовского района

Новосибирской области

НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД

ДО 2020 ГОДА»

ПАСПОРТ

муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий

Кыштовского района Новосибирской области 
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

| Наименование Программы | - муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кыштовского района Новосибирской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р, постановление Правительства Российской Федерации от № «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Кыштовского района Новосибирской области |
| Разработчик Программы | - администрация Кыштовского района Новосибирской области |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы: - улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Кыштовского района; - улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Кыштовского района за счет реализации инфра- структурных мероприятий в рамках Программы; - содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Кыштовского района; - активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Кыштовского района, в решении вопросов местного значения; - формирование в Новосибирской области позитивного отношения к развитию сельских территорий Кыштовского района. Основными задачами Программы являются: - удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Кыштовского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов; - повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Кыштовского района; - реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Кыштовского района с помощью грантовой поддержки; - проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Кыштовского района. |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | а) ввод (приобретение) 14000 кв. м жилья для сельских граждан, проживающих в Кыштовском районе, в том числе 2520 кв.м для молодых семей и молодых специалистов; - сокращение числа сельских семей Кыштовского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий – на 26,8 %; б) ввод в действие объектов социальной сферы: - 2 детских сада на 60 мест; - увеличение численности сельского населения Кыштовского - 7 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 1400 кв.м; - увеличение численности сельского населения Кыштовского района, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями на 1155 человек; - 6 новых зданий учреждений культурно-досугового типа на 900 мест; - сокращение числа учреждений культурно-досугового типа, находящихся на сельских территориях Кыштовского района в аварийном состоянии, на 100%. в) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры: - 6 км распределительных газовых сетей; - 35 км локальных водопроводов; - увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с 70% до 90 %; г) 7 реализованных проектов местных инициатив сельских граждан, проживающих в Кыштовском районе, получивших грантовую поддержку; д) 21 проведенных муниципальных мероприятий по популяризации достижений в сельском развитии Кыштовского района; е) 135 новых рабочих мест, созданных на сельских территориях Кыштовского района в результате реализации Программы |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2020 годы I этап – 2014-2017 годы; II этап – 2018-2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 885,35 млн. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 109,29 млн.рублей; - средства бюджета области – 623,58 млн. рублей; - средства бюджета Кыштовского района – 8,91 млн. рублей; - средства бюджетов сельских поселений Кыштовского района – 20,59 млн. рублей; - средства внебюджетных источников – 122,98 млн. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | а) Улучшение жилищных условий 175 сельских семей, в том числе 35 молодых семей и молодых специалистов; б) Удовлетворение потребностей организаций АПК Кыштовского района в молодых специалистах на 40 % и социальной сферы - на 50 %; в) Увеличение коэффициента рождаемости сельского населения Кыштовского района на 0,02 % и ожидаемой продолжительности жизни – на 0,02 %; г) Достижение совокупного экономического эффекта в объеме 430 млн. рублей, в том числе за счет: - прироста продукции сельского хозяйства на основе улучшения условий жизни специалистов АПК 50,0 млн. рублей; - реализации мероприятий по развитию газификации и водоснабжения – 274,5 млн. рублей; - привлечения внебюджетных средств – 122,98 млн. рублей. |

### Характеристика проблемы

- Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий муниципального района

На сельской территории Кыштовского района (далее - Муниципальный район) располагается 17 сельских поселений.

Общая площадь сельской территории Муниципального района составляет 1110,1 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 424652га.

Характеристика землепользования на сельских территориях Муниципального района приведена в таблице 1.

Таблица 1

##### Характеристика землепользования на территории

Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь территории Муниципального района | кв.км | 1110,1 |  |
| 1.1 | - леса | кв.км | 643,2 |  |
| 1.2 | - водоемы | кв.км | 3,9 |  |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку населенных пунктов | га | 5823 |  |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку сооружений производственного назначения и инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | 875 |  |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного назначения - всего | га | 424652 |  |
|  | - в том числе используемые под посевы сельскохозяйственных культур | га | 15406 |  |
|  |  | % | 3,6 |  |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 12 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения используют | га | 25600 |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 430 |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 1484 |  |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 6 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения используют | га | 4200 |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 20 |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 1142,8 |  |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 1029 |  |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 2278 |  |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства | руб./га | 2400,00 |  |

1.2.  Сельское население Муниципального района

Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2013 года составила 14091 человек, в том числе трудоспособного населения 8025 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения  характеризуется следующими данными (таблица 2):

- сельскохозяйственное производство - 422 человека (5,3%);

- организации бюджетной сферы - 2032 человека ( 25,3%);

- организации несельскохозяйственной сферы - 740 человек (9,2 %);

- личное подсобное хозяйство - 1029 человек (12,8 %);

- работает за пределами сельской территории Муниципального района - 1485 человек (18,5 %);

- не обеспечено работой - 1237 человек (15,4 %).

Дефицит кадров в сфере АПК Муниципального района составляет 254 человека, специалистов сельских учреждений социальной сферы - 221 человек.

Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2012 году составил 4990 рублей на человека.

Таблица 2

##### Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения

##### Кыштовского района по состоянию на 01.01.2013 г

| № п/п | Наименование сельских поселений в составе Муниципального района | Численность сельского населения Муниципального района (чел.) |  |  |  |  |  | Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Муниципального района(чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по возрастным группам |  |  |  |  | Наличие трудоспособного сельского населения - всего | Занято на территории Муниципального района |  |  |  |  |  | Работает за пределами территории Муниииципального района | Не обеспечено работой | Уровень безработицы (%) | Среднемесячный душевой доход сельского населения (руб./чел.) |
|  |  |  | До 7 лет | 7-18 лет | 18-35 лет | 35-60 лет | Свыше 60 лет |  | Всего | В том числе |  |  |  | Уровень занятости сельского населения Муниципального района (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В сельскохозяйственном производстве | В организациях бюджетной сферы | В прочих организациях | В личном подсобном хозяйстве |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Березовский с/с | 377 | 31 | 56 | 77 | 133 | 80 | 221 | 78 | 0 | 48 | 10 | 20 | 57,9 | 50 | 68 | 2,2 | 4650,00 |
| 2. | Большереченский с/с | 528 | 34 | 41 | 112 | 205 | 136 | 317 | 145 | 50 | 53 | 7 | 35 | 68,8 | 73 | 39 | 1,6 | 5550,00 |
| 3. | Вараксинский с/с | 696 | 65 | 104 | 81 | 179 | 267 | 289 | 186 | 4 | 58 | 10 | 114 | 76,5 | 35 | 68 | 1,1 | 4450,00 |
| 4. | Верх-Майзасский с/с | 615 | 48 | 69 | 99 | 250 | 149 | 397 | 146 | 11 | 58 | 11 | 66 | 50,9 | 56 | 162 | 3,5 | 4650,00 |
| 5. | Верх-Таркский с/с | 902 | 57 | 78 | 170 | 356 | 241 | 548 | 179 | 30 | 85 | 12 | 52 | 60,5 | 153 | 159 | 1,1 | 4650,00 |
| 6. | Ереминский с/с | 477 | 45 | 53 | 84 | 164 | 131 | 256 | 158 | 32 | 35 | 16 | 75 | 76,2 | 37 | 30 | 1,2 | 4550,00 |
| 7. | Заливинский с/с | 373 | 26 | 51 | 72 | 141 | 83 | 229 | 100 | 30 | 36 | 10 | 24 | 62,0 | 42 | 30 | 0,5 | 4550,00 |
| 8. | Колбасинский с/с | 363 | 18 | 37 | 71 | 156 | 81 | 232 | 127 | 19 | 50 | 12 | 46 | 84,9 | 70 | 28 | 0,9 | 5250,00 |
| 9. | Крутихинский с/с | 222 | 5 | 17 | 41 | 92 | 67 | 136 | 67 | 6 | 34 | 8 | 19 | 66,2 | 23 | 47 | 2,2 | 5420,00 |
| 10. | Кулябинский с/с | 590 | 52 | 80 | 121 | 226 | 111 | 369 | 172 | 52 | 72 | 16 | 32 | 73,7 | 100 | 36 | 1,1 | 4700,00 |
| 11. | Кыштовский с/с | 6175 | 443 | 958 | 1390 | 1800 | 1584 | 3350 | 2030 | 0 | 1231 | 519 | 280 | 77,8 | 575 | 295 | 2,0 | 6320,00 |
| 12. | Малокрасноярский с/с | 594 | 40 | 71 | 21 | 324 | 138 | 357 | 204 | 112 | 42 | 16 | 34 | 71,4 | 51 | 19 | 1,1 | 5410,00 |
| 13. | Новомайзасский с/с | 517 | 37 | 81 | 99 | 185 | 115 | 303 | 153 | 26 | 49 | 25 | 53 | 67,3 | 51 | 64 | 3,3 | 4600,00 |
| 14. | Новочекинский с/с | 330 | 35 | 24 | 80 | 119 | 72 | 204 | 103 | 4 | 33 | 9 | 57 | 73,0 | 46 | 42 | 9,3 | 4800,00 |
| 15. | Орловский с/с | 386 | 38 | 60 | 87 | 152 | 49 | 253 | 139 | 15 | 41 | 30 | 53 | 65,6 | 27 | 23 | 0,8 | 4280,00 |
| 16. | Сергеевский с/с | 573 | 40 | 37 | 91 | 232 | 173 | 335 | 138 | 26 | 51 | 18 | 43 | 51,6 | 35 | 67 | 2,4 | 5620,00 |
| 17. | Черновский с/с | 373 | 29 | 24 | 88 | 136 | 96 | 229 | 98 | 5 | 56 | 11 | 26 | 69,4 | 61 | 60 | 3,9 | 5400,00 |
|  | Итого по району | 14091 | 1043 | 1841 | 2784 | 4850 | 3573 | 8025 | 4223 | 422 | 2032 | 740 | 1029 | 71,1 | 1485 | 1237 | 2,0 | 4990,00 |

1.3. Развитие агропромышленного комплекса Муниципального района

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Муниципального района  является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Муниципального района осуществляют производственную деятельность 12 сельскохозяйственных организаций, 6 крестьянских (фермерских) хозяйств и 1029 личных подсобных хозяйств.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса Кыштовского района

| № п/п | Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных мероприятий | Характеристика хозяйствующего субъекта АПК |  |  |  | Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организацион-но-правовая форма и наименование | Основные направления хозяйственной деятельности | Среднегодовой объем производства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование инвестиционного мероприятия (проекта) | Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта) (млн. руб.) | В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы |  |
|  |  |  |  | физ. ед. | млн. руб |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект) | Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы (млн. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Малокрасноярский с/с | СПК | Молочно-мясное скотоводство, растениеводство |  | 14,3 | Инвестиционные мероприятия: -приобретение прицепного инвентаря -приобретение техники | 0,5 1,0 | 1. Субсидии на производство с/х продукции с учетом природно-климатических условий 2. Субсидии на реализованное молоко Северном и Кыштовском районе 3. Компенсация части затрат на приобретенную технику 4. Субсидии на маточное поголовье мясного направления | 1,3 12,0 6,0 1,5 |
| 2. | Большереченский с/с | СПК | Молочно-мясное скотоводство, растениеводство |  | 4,8 | Инвестиционные мероприятия: -приобретение прицепного инвентаря | 0,5 | 1. Субсидии на производство с/х продукции с учетом природно-климатических условий 2. Субсидии на реализованное молоко Северном и Кыштовском районе 3. Компенсация части затрат на приобретенную технику 4. Субсидии на маточное поголовье мясного направления | 1,2 9,0 2,5 0,9 |
| 3. | Ереминский с/с | МУП | Молочно-мясное скотоводство, растениеводство |  | 2,8 | Инвестиционные мероприятия: -приобретение прицепного инвентаря | 0,5 | 1. Субсидии на производство с/х продукции с учетом природно-климатических условий 2. Субсидии на реализованное молоко Северном и Кыштовском районе 3. Компенсация части затрат на приобретенную технику 4. Субсидии на маточное поголовье мясного направления | 0,7 4,0 0,5 1,5 |
| 4. | Вараксинский с/с | ООО | Растениеводство |  | 0,5 | - | - | 1. Субсидии на производство с/х продукции с учетом природно-климатических условий | 0,3 |
| 5. | Заливинский с/с | СПК | Растениеводство, мясное скотоводство |  | 5,1 | Инвестиционные мероприятия: -приобретение прицепного инвентаря -приобретение техники | 0,5 1,0 | 1. Субсидии на производство с/х продукции с учетом природно-климатических условий 2. Компенсация части затрат на приобретенную технику 3. Субсидии на маточное поголовье мясного направления | 0,9 1,0 1,5 |
| 6. | Сергеевский с/с | СА | Растениеводство |  | 0,3 | - | - | 1. Субсидии на производство с/х продукции с учетом природно-климатических условий | 0,3 |
| 7. | Новомайзасский с/с | ООО | Растениеводство, мясное скотоводство |  | 1,5 | Инвестиционные мероприятия: -приобретение прицепного инвентаря | 0,5 | 1. Субсидии на производство с/х продукции с учетом природно-климатических условий 2. Субсидии на реализованное молоко Северном и Кыштовском районе 3. Субсидии на маточное поголовье мясного направления | 0,3 0,8 0,8 |
| 8. | Кулябинский с/с | ООО | Растениеводство, мясное скотоводство |  | 3,4 | Инвестиционные мероприятия: -приобретение прицепного инвентаря | 0,5 | 1. Субсидии на производство с/х продукции с учетом природно-климатических условий 2. Субсидии на маточное поголовье мясного направления | 1,1 1,2 |
| 9. | Верх-Таркский с/с | СПК | Молочно-мясное скотоводство, растениеводство |  | 1,9 | Инвестиционные мероприятия: -приобретение прицепного инвентаря -приобретение техники | 0,5 1,0 | 1. Субсидии на производство с/х продукции с учетом природно-климатических условий 2. Субсидии на реализованное молоко Северном и Кыштовском районе 3. Компенсация части затрат на приобретенную технику 4. Субсидии на маточное поголовье мясного направления | 0,5 0,8 0,5 0,5 |
| 10. | Колбасинский с/с | ООО | Мясное скотоводство |  | 2,7 | Инвестиционные мероприятия: -приобретение прицепного инвентаря - приобретение скота | 0,5 1,0 | 1. Компенсация части затрат на приобретенную технику 2. Субсидии на маточное поголовье мясного направления | 1,0 1,5 |
| 11. | Верх-Майзасский с/с | ООО | Растениеводство |  | 0,7 |  |  | 1. Субсидии на производство с/х продукции с учетом природно-климатических условий | 0,2 |

1.4  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях Муниципального района

.

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Муниципального района на 01.01.2013 года составляет 272800  кв. метров, в том числе:

- многоквартирные жилые дома - 78340 кв.м ( 28,7 %);

- индивидуальные жилые дома.  - 194460 кв.м ( 71,3 %).

Обеспеченность жильем в 2012 году  составила 19,3 кв. м  в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 412 сельских семей (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма -  126 человек (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей), в том числе 30  сельских молодых семей и молодых специалистов (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма -10 сельских молодых семей и молодых специалистов).

Доля аварийного и ветхого жилья  составляет – 0,2 % (500 кв.м).

Таблица 4

Характеристика  жилищного фонда сельских поселений  Муниципального района  на 01. 01. 2013 года

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общие данные |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (домов/человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во квартир | Общ. площадь (кв.м) |  |  | Кол-во жителей (чел.) | Уровень Обеспеченности жильем (кв.м/чел.) | Центральный водопровод |  | Сетевой газ |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе ветхий и аварийный жилфонд |  |  |  | домов (квартир) | человек | Домов (квартир) | человек |
|  |  |  |  |  | Площадь | % к общему наличию |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Многоквартирный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Березовский с/с | 23 | 46 | 2066 | - | - | 151 | 13,7 | - | - | - | - |
| 1.2 | Большереченский с/с | 17 | 34 | 1904 | - | - | 90 | 21,2 | - | - | - | - |
| 1.3 | Вараксинский с/с | 19 | 38 | 2217 | - | - | 118 | 18,8 | - | - | - | - |
| 1.4 | Верх-Майзасский с/с | 18 | 36 | 2238 | - | - | 82 | 27,3 | - | - | - | - |
| 1.5 | Верх-Таркский с/с | 97 | 194 | 7889 | - | - | 380 | 20,8 | - | - | - | - |
| 1.6 | Ереминский с/с | 35 | 70 | 3786 | - | - | 165 | 22,9 | 30/60 | 139 | - | - |
| 1.7 | Заливинский с/с | 47 | 94 | 4666 | - | - | 207 | 22,5 | - | - | - | - |
| 1.8 | Колбасинский с/с | 24 | 48 | 2579 | - | - | 67 | 38,5 | - | - | - | - |
| 1.9 | Крутихинский с/с | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 1.10 | Кулябинский с/с | 31 | 62 | 2958 | - | - | 161 | 18,4 | - | - | - | - |
| 1.11 | Кыштовский с/с | 316 | 831 | 34202 | 400 | 1,2 | 1677 | 20,4 | 263/683 | 1677 | - | - |
| 1.12 | Малокрасноярский с/с | 28 | 56 | 2520 | - | - | 188 | 13,4 | - | - | - | - |
| 1.13 | Новомайзасский с/с | 15 | 30 | 1664 | - | - | 90 | 18,5 | - | - | - | - |
| 1.14 | Новочекинский с/с | 29 | 58 | 3311 | - | - | 132 | 25,1 | - | - | - | - |
| 1.15 | Орловский с/с | 20 | 40 | 2146 | - | - | 116 | 18,5 | - | - | - | - |
| 1.16 | Сергеевский с/с | 16 | 32 | 1432 | - | - | 43 | 33,3 | 16/32 | 40 | - | - |
| 1.17 | Черновский с/с | 22 | 44 | 2762 | - | - | 98 | 28,2 | - | - | - | - |
|  | Итого по району | 757 | 1713 | 78340 | 400 | 1,2 | 3766 | 20,8 | 309/775 | 1856 | - | - |
| 2 | Индивидуальный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Березовский с/с | 102 | 102 | 2603 | - | - | 226 | 11,5 | - | - | - | - |
| 2.2 | Большереченский с/с | 232 | 232 | 7763 | - | - | 438 | 17,7 | - | - | - | - |
| 2.3 | Вараксинский с/с | 263 | 263 | 10128 | - | - | 578 | 17,5 | - | - | - | - |
| 2.4 | Верх-Майзасский с/с | 252 | 252 | 12566 | - | - | 533 | 23,5 | - | - | - | - |
| 2.5 | Верх-Таркский с/с | 308 | 308 | 9187 | - | - | 522 | 17,6 | - | - | - | - |
| 2.6 | Ереминский с/с | 146 | 146 | 6700 | - | - | 312 | 21,5 | - | - | - | - |
| 2.7 | Заливинский с/с | 75 | 75 | 2771 | - | - | 166 | 16,7 | - | - | - | - |
| 2.8 | Колбасинский с/с | 203 | 203 | 8689 | - | - | 296 | 29,4 | - | - | - | - |
| 2.9 | Крутихинский с/с | 112 | 112 | 4355 | - | - | 222 | 19,6 | - | - | - | - |
| 2.10 | Кулябинский с/с | 209 | 209 | 7045 | - | - | 429 | 16,4 | - | - | - | - |
| 2.11 | Кыштовский с/с | 1390 | 1390 | 81789 | 100 | 0,1 | 4498 | 18,2 | 211 | 845 | - | - |
| 2.12 | Малокрасноярский с/с | 197 | 197 | 5373 | - | - | 406 | 13,2 | - | - | - | - |
| 2.13 | Новомайзасский с/с | 197 | 197 | 7018 | - | - | 427 | 16,4 | - | - | - | - |
| 2.14 | Новочекинский с/с | 86 | 86 | 3435 | - | - | 198 | 17,3 | - | - | - | - |
| 2.15 | Орловский с/с | 88 | 88 | 4476 | - | - | 270 | 16,6 | - | - | - | - |
| 2.16 | Сергеевский с/с | 283 | 283 | 15265 | - | - | 530 | 28,8 | - | - | - | - |
| 2.17 | Черновский с/с | 108 | 108 | 5297 | - | - | 275 | 19,3 | - | - | - | - |
|  | Итого по району | 4251 | 4251 | 194460 | - | - | 10378 | 18,7 | - | - | - | - |
|  | Итого по Муниципальному району | 5008 | 5964 | 272800 | 500 | 0,2 | 14091 | 19,3 | 520/743 | 2701 | - | - |

Таблица 5

##### Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы

##### в сельских поселениях Муниципального района  по состоянию на 01.01.2013 г

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общеобразовательные школы |  |  |  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  | ФАПы и офисы врача общей практики |  |  | Культурно-досуговые учреждения |  |  |  | Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие (ед.) | Мощность – ученических мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Мощность – детских мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Наличие (ед.) | Мощность – посадочных мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Наличие (ед.) | Площадь – кв.м | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Березовский с/с. | 1 | 100 | удв. | 4,4 | 1 | 10 | удв. | 0,3 | 2 | 0,6 | удв. | 3 | 350 | удв. | 92,8 | 1 | 1000 | Уд. | 265,2 |
| 2. | Большереченский с/с. | 1 | 216 | удв. | 4,0 | 1 | 20 | удв. | 0,6 | 1 | 0,2 | удв. | 1 | 300 | удв. | 56,8 | 1 | 3000 | Уд. | 568,2 |
| 3. | Вараксинский с/с. | 2 | 120 | удв. | 1,9 | - | - | - | - | 4 | 0,6 | удв. | 3 | 324 | удв | 46,5 | 2 | 9800 | Уд. | 1408,0 |
| 4. | Верх-Майзасский с/с. | 2 | 218 | удв. | 2,7 | - | - | - | - | 2 | 0,3 | удв. | 2 | 430 | удв. | 69,9 | 2 | 2200 | Уд. | 357,7 |
| 5. | Верх-Таркский с/с. | 2 | 482 | удв. | 5,6 | - | - | - | - | 2 | 0,2 | удв | 2 | 200 | удв. | 22,2 | 2 | 10000 | Уд. | 1108,6 |
| 6. | Ереминский с/с. | 1 | 216 | удв. | 5,4 | - | - | - | - | 3 | 0,6 | удв | 3 | 210 | удв | 44,0 | 1 | 2000 | Уд. | 419,3 |
| 7. | Заливинский с/с. | 1 | 192 | удв. | 4,2 | - | - | - | - | 1 | 0,3 | ветх | 1 | 100 | удв. | 26,8 | 1 | 1500 | Уд. | 402,1 |
| 8. | Колбасинский с/с. | 2 | 248 | удв. | 9,2 | - | - | - | - | 2 | 0,6 | удв | 2 | 330 | удв. | 90,9 | 2 | 4500 | Уд. | 1239,7 |
| 9. | Крутихинский с/с. | 1 | 80 | удв. | 5,3 | - | - | - | - | 1 | 0,5 | удв. | 1 | 250 | удв. | 112,6 | 1 | 1500 | Уд. | 675,7 |
| 10. | Кулябинский с/с. | 2 | 148 | удв. | 2,5 | 1 | 10 | удв. | 0,2 | 3 | 0,5 | удв | 2 | 190 | удв. | 32,2 | 2 | 3500 | Уд. | 593,2 |
| 11. | Малокрасноярский с/с. | 1 | 110 | удв. | 2,0 | - | - | - | - | 2 | 0,3 | удв. | 2 | 90 | удв/авар | 15,2 | 1 | 1500 | Уд. | 252,5 |
| 12. | Новомайзасский с/с. | 1 | 150 | удв. | 1,7 | - | - | - |  | 2 | 0,6 | удв. | 1 | 116 | удв. | 22,4 | 1 | 1500 | Уд. | 290,1 |
| 13. | Новочекинский с/с. | 1 | 100 | удв. | 5,2 | 1 | 10 | удв. | 0,3 | 1 | 0,3 | удв. | 1 | 120 | удв. | 36,4 | 1 | 1000 | Уд. | 303,0 |
| 14. | Орловский с/с. | 1 | 124 | удв. | 1,8 | - | - | - | - | 1 | 0,3 | удв. | 1 | 150 | удв. | 38,8 | 1 | 8000 | Уд. | 2072,5 |
| 15. | Сергеевский с/с. | 1 | 181 | удв. | 4,7 | 1 | 25 | удв. | 0,6 | 3 | 0,5 | удв. | 3 | 125 | удв. | 22,0 | 1 | 3000 | Уд. | 523,6 |
| 16. | Черновский с/с. | 1 | 350 | удв. | 9,2 | - | - |  |  | 1 | 0,3 | удв. | 1 | 200 | удв. | 53,6 | 1 | 1200 | Уд. | 321,7 |
| 17. | Кыштовский с/с. | 2 | 1020 | удв. | 1,4 | 2 | 270 | удв. | 0,6 | 4 | 0,1 | удв | 3 | 354 | удв. | 5,7 | 5 | 59400 | Уд. | 961,9 |
|  | Итого по Муниципальному району | 23 | 4055 |  | 2,7 | 7 | 345 |  | 0,3 | 35 | 0,2 |  | 32 | 3839 |  | 27,2 | 26 | 114600 |  | 813,3 |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 12,8%, сетевым газоснабжением – 0 %.

По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских поселениях Муниципального района функционируют:

- 23общеобразовательные школы на 4055 ученических мест;

- 7 детские сады на 345 мест;

- 31 фельдшерско-акушерский пункт,  3 участковые больницы, ЦРБ;

- 32 учреждения культурно-досугового типа на 3839 мест;

- 26 плоскостные спортивные сооружения общей площадью 114,6 кв.м.

Уровень обеспеченности сельского населения Муниципального района объектами социальной сферы приведен в таблице 5. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 6.

Таблица 6

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов

социальной сферы в Кыштовского районе на 01.01. 2013 г.

| № п/п | Наименование объекта в сельском поселении | Обеспеченность коммунальными услугами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | Канализация |
|  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Березовский с-с. |  |  |  | - | - | - |
| 1. | Детский сад(с. Березовка) | + |  |  | - | - | - |
| 2. | ФАП (с. Березовка) | + |  |  | - | - | - |
| 3. | Клуб (с. Березовка) | + |  |  | - | - | - |
| 4. | Школа (с. Березовка) | + |  |  | - | - | - |
| 5. | Клуб (д. Николаевка) |  | Печное (дрова) |  | - | - | - |
| 6. | ФАП (д. Николаевка) |  | Печное (дрова) |  | - | - | - |
| 7. | Клуб (д. Беспаловка) |  | Печное (дрова) |  | - | - | - |
|  | Большереченикий с-с. |  |  |  | - | - | - |
| 8. | Школа (с. Большеречье) | + |  | + | - | - | - |
| 9. | Детский сад (с. Большеречье) | + |  | + | - | - | - |
| 10. | ФАП (с. Большеречье) | + |  | + | - | - | - |
| 11. | Клуб (с. Большеречье) | + |  | + | - | - | - |
|  | Вараксинский с-с. |  |  |  | - | - | - |
| 12. | ФАП (с. Вараксино) | + |  | + | - | - | - |
| 13. | Школа (с. Вараксино) | + |  | + | - | - | - |
| 14. | Клуб (с. Вараксино) | + |  | + | - | - | - |
| 15. | ФАП (д. Чеки-Аул) |  | Печное (дрова) |  | - | - | - |
| 16. | Клуб (д. Усманка) |  | Печное (дрова) |  | - | - | - |
| 17. | Школа (д. Усманка) | + |  | + | - | - | - |
| 18. | ФАП (д. Усманка) | + |  | + | - | - | - |
| 19. | Клуб (д. Пахомово) |  | Печное (дрова) |  | - | - | - |
| 20. | ФАП (д. Пахомово) |  | Печное (дрова) |  | - | - | - |
|  | Верх-Майзасский с-с. |  |  |  | - | - | - |
| 21. | Клуб (д. Верх-Майзасс) | + |  |  | - | - | - |
| 22. | Школа (д. Верх-Майзасс) | + |  | + | - | - | - |
| 23. | Участковая больница (д. Верх-Майзасс) | + |  | + | - | - | - |
| 24. | Клуб (д. Камышенка) | + |  |  | - | - | - |
| 25. | ФАП (д. Камышенка) |  | Печное (дрова) |  | - | - | - |
| 26. | Школа (д. Ивановка) | + |  | + | - | - | - |
|  | Верх-Таркский с-с. |  |  |  | - | - | - |
| 27. | Клуб (с. Верх-Тарка) | + |  |  | - | - | - |
| 28. | Участковая больница (с. Верх-Тарка) |  | Печное (дрова) | + | - | - | - |
| 29. | Школа (с. Верх-Тарка) | + |  | + | - | - | - |
| 30. | Клуб (д. Межовка) | + |  |  | - | - | - |
| 31. | ФАП (д. Межовка) |  | Печное (дрова) |  | - | - | - |
| 32. | Школа (д. Межовка) | + |  | + | - | - | - |
|  | Ереминский с-с. |  |  |  | - | - | - |
| 33. | Школа (д. Еремино) | + |  | + | - | - | - |
| 34. | Клуб (д. Еремино) | + |  | + | - | - | - |
| 35. | ФАП (д. Еремино) | + |  | + | - | - | - |
| 36. | Библиотека (д. Еремино) | + |  | + | - | - | - |
| 37. | ФАП (д. Верх-Чекино) |  | Печное (дрова) |  | - | - | - |
| 38. | Клуб (д. Верх-Чекино) |  | Печное (дрова) |  | - | - | - |
| 39. | ФАП (д. Гавриловка) |  | Печное (дрова) |  | - | - | - |
| 40. | Клуб (д. Гавриловка) |  | Печное (дрова) |  | - | - | - |
|  | Заливинский с-с. |  |  |  | - | - | - |
| 41. | Школа (д. Заливино) | + |  | + | - | - | - |
| 42. | ФАП (д. Заливино) |  | Печное (дрова) |  | - | - | - |
| 43. | Клуб (д. Заливино) | + |  |  | - | - | - |
|  | Колбасинский с-с. |  |  |  | - | - | - |
| 44. | ФАП (д. Колбаса) |  | Печное (дрова) |  | - | - | - |
| 45. | Клуб (д. Колбаса) |  | электрокотел |  | - | - | - |
| 46. | Школа (д. Колбаса) | + |  |  | + | - | - |
| 47. | ФАП (д. Бочкаревка) |  | Печное (дрова) |  |  | - | - |
| 48. | Клуб (д. Бочкаревка) |  | электрокотел |  |  | - | - |
| 49. | Школа (д. Бочкаревка) | + |  |  | + | - | - |
|  | Крутихинский с-с. |  |  |  |  | - | - |
| 50. | Клуб (д. Крутиха) | + |  |  |  | - | - |
| 51. | ФАП (д. Крутиха) | + |  |  |  | - | - |
| 52. | Школа (д. Крутиха) | + |  |  | + | - | - |
|  | Кулябинский с-с. |  |  |  |  | - | - |
| 53. | Детский сад (с. Чернаковка) | + |  | + |  | - | - |
| 54. | Клуб (с. Чернаковка) | + |  |  |  | - | - |
| 55. | ФАП (с. Чернаковка) |  | Печное (дрова) |  |  | - | - |
| 56. | Школа (с. Чернаковка) | + |  | + |  | - | - |
| 57. | Школа (д. Куляба) | + |  | + |  | - | - |
| 58. | Клуб (д. Куляба) | + |  |  |  | - | - |
| 59. | ФАП (д. Куляба) |  | Печное (дрова) |  |  | - | - |
| 60. | ФАП (д. Комаровка) |  | Печное (дрова) |  |  | - | - |
|  | Малокрасноярский с-с. |  |  |  |  | - | - |
| 61. | ФАП (д. Малокрасноярка) |  | Печное (дрова) |  |  | - | - |
| 62. | Библиотека (д. Малокрасноярка) |  | Печное (дрова) |  |  | - | - |
| 63. | Клуб (д. Малокрасноярка) | + |  |  |  | - | - |
| 64. | Школа (д. Малокрасноярка) | + |  | + |  | - | - |
| 65. | Клуб (д. Малая Скирла) | + |  |  |  | - | - |
| 66. | Школа (д. Малая Скирла) | + |  |  |  | - | - |
| 67. | ФАП (д. Малая Скирла) | + |  | + |  | - | - |
|  | Новомайзасский с-с. |  |  |  |  | - | - |
| 68. | Клуб (д. Новый Майзасс) | + |  |  |  | - | - |
| 69. | ФАП (д. Новый Майзасс) | + |  |  |  | - | - |
| 70. | Школа (д. Новый Майзасс) | + |  | + |  | - | - |
| 71. | Школа (д. Коровинка) |  | Печное (дрова) |  |  | - | - |
| 72. | ФАП (д. Коровинка) |  | Печное (дрова) |  |  | - | - |
| 73. | ФАП (д. Шмаковка) |  | Печное (дрова) |  |  | - | - |
|  | Новочекинский с-с. |  |  |  |  | - | - |
| 74. | Клуб (д. Новоложниково) | + |  |  |  | - | - |
| 75. | Школа (д. Новоложниково) | + |  | + |  | - | - |
| 76. | Детский сад (д. Новоложниково) | + |  | + |  | - | - |
| 77. | ФАП (д. Новоложниково) | + |  | + |  | - | - |
|  | Орловский с-с. |  |  |  |  | - | - |
| 78. | Клуб (д. Орловка) | + |  |  |  | - | - |
| 79. | ФАП (д. Орловка) | + |  | + |  | - | - |
| 80. | Школа (д. Орловка) | + |  | + |  | - | - |
|  | Сергеевский с-с. |  |  |  |  | - | - |
| 81. | Детский сад (с. Сергеевка) | + |  | + |  | - | - |
| 82. | Участковая больница (с. Сергеевка) |  | Печное (дрова) |  |  | - | - |
| 83. | Клуб (с. Сергеевка) | + |  |  |  | - | - |
| 84. | Школа (с. Сергеевка) | + |  | + |  |  | - |
| 85. | Клуб (д. Воскресенка) |  | Печное (дрова) |  |  | - | - |
| 86. | ФАП (д. Воскресенка) |  | Печное (дрова) |  |  | - | - |
| 87. | ФАП (д. Бакейка) |  | Печное (дрова) |  |  | - | - |
| 88. | Клуб (д. Альменево) |  | Печное (дрова) |  |  | - | - |
|  | Черновский с-с. |  |  |  |  | - | - |
| 89. | ФАП (д. Черновка) |  | Печное (дрова) |  |  | - | - |
| 90. | Клуб (д. Черновка) | + |  |  |  | - | - |
| 91. | Библиотека (д. Черновка) |  | Печное (дрова) |  |  | - | - |
| 92. | Школа (д. Черновка) | + |  | + |  | - | - |
|  | Кыштовский с-с. |  |  |  |  | - | - |
| 93. | Д/сад «Березка» (с. Кыштовка) | + |  | + |  | - | - |
| 94. | Д/сад «Ласточка» (с. Кыштовка) | + |  | + |  | - | - |
| 95. | Центральная библиотека(с. Кыштовка) | + |  | + |  | - | - |
| 96. | ЦРБ (с. Кыштовка) | + |  | + |  |  | - |
| 97. | РДК (с. Кыштовка) | + |  | + |  | - | - |
| 98. | КСШ №1(с. Кыштовка) | + |  | + |  | - | - |
| 99 | КСШ №2 (с. Кыштовка) | + |  | + |  | - | - |
| 100 | ДШИ (с. Кыштовка) | + |  | + |  | - | - |
| 101 | ДЮСШ «Сокол» (с. Кыштовка) | + |  | + |  | - | - |
| 102 | ДДТ (с. Кыштовка) | + |  | + |  | - | - |
| 103 | Библиотека (с. Кыштовка) |  | + |  |  | - | - |
| 104 | ФАП (с. Кыштовка) |  | + | + |  | - | - |
| 105 | ФАП (д. Вятка) |  | + |  |  | - | - |
| 106 | Клуб (д. Вятка) |  | + |  |  | - | - |
| 107 | Клуб (д. Агачаулово) |  | + |  |  | - | - |
|  | Итого |  |  |  |  | - | - |

1.5. Газоснабжение

На 01.01.2013 года в сельских поселениях Муниципального района к системе сетевого газоснабжения подключены 54 из 0 населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 0 % жилищного фонда сельских поселений Муниципального района.

В период 2014-2020 годов планируется осуществить подключение к сетевому газоснабжению следующих сельских поселений Муниципального района: 1.Кыштовский с/с.

1.6. Водоснабжение

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения сельских поселений Муниципального района включает в себя 115 водозаборов (115 артезианских скважин, 0 открытых водозаборов), 90 водопроводных башен, 131,2 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Муниципального района не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Муниципального района  100%, кроме Крутихинского с/с и Кыштовского с/совета (амортизация- 35-40%%).

На текущий момент более 70% объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 10 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Муниципального района подключены к водопроводным сетям. Еще 40 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 5 % сельского населения Муниципального района получают воду из колодцев.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 35 км в сельских поселениях: Малокрасноярский с/с – 5 км, Новомайзасский с/с – 5 км, Большереченский с/с – 5 км, Сергеевский с/с – 5 км, Кулябинский с/с – 5 км, Верх-Таркский с/с – 5 км, Верх-Майзасский с/с- 5 км.

1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2013 года централизованные системы теплоснабжения имеются во всех сельских поселениях Муниципального района (за исключением малых населенных пунктов). Однако, не все объекты соцкультбыта охвачены системой центрального теплоснабжения. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет более 70%.

Центральной канализации в районе нет, имеется система сан.очистки в райцентре.

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован только в райцентре.

Вывоз ТБО на утилизацию производится на санкционированные свалки.

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории муниципального образования нет. Строительство полигона запланировано на 2013-2014 годы.

Таблица 7

### Характеристика действующей системы газоснабжения

### в сельских поселениях Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Межпоселковые газопроводы (км) |  |  | Распределительные газопроводы (км) |  |  | Кол-во домов (квартир), подключенных к сетевому газоснабжению |  | Кол-во объектов социальной сферы, подключенных к сетевому газоснабжению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Кол-во (ед) | % к общему наличию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по Муниципальному району | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 8

Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях Муниципального района на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Насосные станции (ед.) |  |  | Артезианские скважины (ед.) |  |  | Напорный водовод (км) |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Получают воду от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Березовский с/с | - | - | - | 6 | 1972 | 100 | - | - | - | 6 | 1972 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | - | - |
| 2 | Большереченский с/с | - | - | - | 2 | 1971 | 100 | - | - | - | 2 | 1971 | 100 | 8,8 | 1971 | 100 | 40 | 1971 | 100 | - | - |
| 3 | Вараксинский с/с | - | - | - | 6 | 1970 | 100 | - | - | - | 6 | 1970 | 100 | 6,8 | 1970 | 100 | 48 | 1970 | 100 | - | - |
| 4 | Верх-Майзасский с/с | - | - | - | 6 | 1973 | 100 | - | - | - | 6 | 1973 | 100 | 24 | 1973 | 100 | 80 | 1973 | 100 | - | - |
| 5 | Верх-Таркский с/с | - | - | - | 3 | 1972 | 100 | - | - | - | 3 | 1972 | 100 | 0 | - | - | 0 |  |  | - | - |
| 6 | Ереминский с/с | - | - | - | 10 | 1971 | 100 | - | - | - | 10 | 1971 | 100 | 10 | 1971 | 100 | 20 | 1971 | 100 | 139 | 29,1 |
| 7 | Заливинский с/с | - | - | - | 2 | 1970 | 100 | - | - | - | 2 | 1970 | 100 | 4,8 | 1970 | 100 | 30 | 1970 | 100 | - | - |
| 8 | Колбасинский с/с | - | - | - | 23 | 1970 | 100 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 9 | Крутихинский с/с | - | - | - | 2 | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 10 | Кулябинский с/с | - | - | - | 9 | 1973 | 100 | - | - | - | 9 | 1973 | 100 | 5,9 | 1970 | 100 | 24 | 1970 | 100 | - | - |
| 11 | Кыштовский с/с | - | - | - | 20 | 1973 | 100 | - | - | - | 20 | 1973 | 100 | 34,1 | 2008 |  | 171 | 2008 |  | 2522 | 40,8 |
| 12 | Малокрасноярский с/с | - | - | - | 3 | 1971 | 100 | - | - | - | 3 | 1971 | 100 | 12 | 1971 | 100 | 57 | 1971 | 100 | - | - |
| 13 | Новомайзасский с/с | - | - | - | 8 | 1973 | 100 | - | - | - | 8 | 1973 | 100 | 5 | 1973 | 100 | 29 | 1973 | 100 | - | - |
| 14 | Новочекинский с/с | - | - | - | 3 | 1971 | 100 | - | - | - | 3 | 1971 | 100 | 2,8 | 1971 | 100 | 0 |  |  | - | - |
| 15 | Орловский с/с | - | - | - | 5 | 1971 | 100 | - | - | - | 5 | 1971 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | - | - |
| 16 | Сергеевский с/с | - | - | - | 4 | 1972 | 100 | - | - | - | 4 | 1972 | 100 | 11,5 | 1972 | 100 | 66 | 1972 | 100 | 40 | 7,0 |
| 17 | Черновский с/с | - | - | - | 5 | 1971 | 100 | - | - | - | 5 | 1971 | 100 | 5,5 | 1971 | 100 | 26 | 1971 | 100 | - | - |
|  | Итого по Муниципальному району | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | 90 | - | - | 131,2 | - | - | 591 | - | - | 2701 | 19,2 |

#### Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Муниципального района посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях,  в решении вопросов местного значения;

- формирование в Новосибирской области позитивного отношения к развитию сельских территорий Муниципального района.

Основными задачами Программы являются:

- удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Муниципального района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Муниципального района с помощью грантовой поддержки;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Муниципального района.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений Муниципального района;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 9.

Таблица 9

#### Целевые индикаторы и  показатели  Программы

| № п/п | Наименование | Един. измер. | 2013 (базовый) | Прогноз по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  | Отношение 2020 г. к 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Демографические показатели в Муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность сельского населения | тыс. чел. | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 101,7% |
| 1.2 | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 101,2% |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) |  | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | +0,02 |
| 1.4 | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) |  | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,73 | -0,02 |
| 2 | Создание комфортных условий жизнедеятельности в Муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | 412 | 400 | 390 | 380 | 370 | 350 | 320 | 300 | 73,2% |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50% |
| 2.1.2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | тыс.кв.м | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100% |
|  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс.кв.м | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 100% |
| 2.1.3 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100% |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 2.2 | Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 1469 | 1465 | 1470 | 1475 | 1480 | 1485 | 1490 | 1500 | 102,1 |
| 2.2.2 | Численность учащихся в первую смену в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 1469 | 1465 | 1470 | 1475 | 1480 | 1485 | 1490 | 1500 | 102,1 |
| 2.2..3 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.4 | Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений , детских садов | мест | - | 80 | 30 | 30 | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Наличие ФАПов в сельских поселениях, УБ, ЦРБ | ед. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 100 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.2 | Наличие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.3 | Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.4 | Ввод в действие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.5 | Прирост сельского населения, обеспеченного ФАПами | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.6 | Прирост сельского населения, обеспеченного офисами врача общей практики | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 134,6 |
|  |  | кв.м | 114600 | 116400 | 118400 | 120200 | 122200 | 124000 | 125800 | 127600 | 111,3% |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.2 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 126,9% |
|  |  | кв.м | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 112,2% |
| 2.4.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями | чел. | - | 150 | 400 | 85 | 350 | 60 | 50 | 60 | 170% |
| 2.5 | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 100% |
|  |  | мест | 3970 | 4170 | 4230 | 4264 | 4334 | 4334 | 4334 | 4334 | 109,2% |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | мест | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| -2.5.2 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях (строительство, реконструкция зданий) | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
|  |  | мест | - | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 112,6% |
| 2.5.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| 2.6 | Газоснабжение сельских поселений Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | км | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - |
| 2.6.2 | Уровень износа объектов газоснабжения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.3 | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Муниципального района | % | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 8 | - |
| 2.7 | Водоснабжение в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района | км | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 126% |
| 2.7.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 75 | 73 | 70 | 68 | 66 | 65 | 63 | 60 | -15% |
| 2.7.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях | % | 70 | 75 | 80 | 83 | 85 | 87 | 90 | 90 | +20% |
| 3 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Объем жилищной застройки | тыс. кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -4 | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество реализованных проектов местных инициатив | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 4.2 | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел. | 1500 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 | 2000 | 1000 | 2000 | 133,3% |
| 5 | Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% |
| 6 | Создание рабочих мест в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество созданных рабочих мест | ед. | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 133,3% |

### Мероприятия Программы

В состав Программы  включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Муниципального района, в том числе  молодых семей и  молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство сельских поселений Муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие сети общеобразовательных учреждений;

б) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики;

в) развитие сети плоскостных спортивных сооружений;

г) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

д) развитие газификации;

е) развитие водоснабжения;

ж) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.

3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Муниципального района.

4. Поощрение и популяризация достижений в сельском развитии Муниципального района.

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия Муниципального района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Таблица 10

Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории сельских поселений Муниципального района в период реализации Программы

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства - всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование сельскохозяйственного предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | СПК «Большеречинский» | человек | 45 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| 1.3 | ООО «Рысь» | человек | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1.4 | ООО «Майзас» | человек | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1.5 | СПК «Кедр» | человек | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 1.6 | СПК «Верх-Таркский» | человек | 41 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 1.7 | МУП «Еремино» | человек | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.8 | СПК «Малокрасноярский» | человек | 70 | 15 | 13 | 13 | 12 | 7 | 5 | 5 |
| 1.9 | СПК «Заливинский» | человек | 27 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1.10 | ООО «Урман» | человек | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наименование образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | МБОУ КСОШ №1 | человек | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.3 | МКОУ Камышенская СОШ | человек | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2.4 | МКОУ Малокрасноярская ООШ | человек | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2.5 | МКОУ Заливинская СОШ | человек | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2.6 | МКОУ Большеречинская СОШ | человек | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.7 | МКОУ Усманская ООШ | человек | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | МКОУ Черновская СОШ | человек | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.9 | МКОУ Кыштовская СОШ № 2 | человек | 15 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | МКДОУ Большеречинский детский сад | человек | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.11 | МКДОУ Березовский детский сад | человек | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2.12 | МКДОУ детский сад «Ласточка» | человек | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2.13 | МКДОУ Сергевский детский сад | человек | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14 | МКОУ ДОД ДДТ | человек | 26 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 2.15 | МКОУ ДОД Кыштовская ДШИ | человек | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Наименование учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | ГБУЗ НСО Кыштовская ЦРБ | человек | 79 | 36 | 10 | 9 | 11 | 5 | 5 | 3 |
| 3.3 | МКУ КЦСОН | человек | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Потребность в молодых специалистах в сфере культуры – всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Наименование учреждения культурно-досугового типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | МКУ СКЦ Кыштовского района | человек | 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5. | Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и спорта– всего, В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | наименование учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 475 | 121 | 85 | 81 | 66 | 48 | 40 | 35 |

Таблица 11

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений Муниципального района – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 175 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  |  | кв.м | 14000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  |  | млн. руб. | 364,3 | 51,5 | 51,7 | 51,9 | 52,0 | 52,2 | 52,5 | 52,5 |
| 1.1 | Большереченский с/с | домов | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | кв.м | 216 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  |
| 1.2 | Вараксинский с/с | домов | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | кв.м | 1050 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.3 | Заливинский с/с | домов | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | кв.м | 216 |  | 72 |  |  | 72 |  | 72 |
| 1.4 | Кулябинский с/с | домов | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | кв.м | 144 |  |  | 72 |  |  | 72 |  |
| 1.5 | Новомайзасский с/с | домов | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | кв.м | 144 |  |  |  | 72 |  |  | 72 |
| 1.6 | Орловский с/с | домов | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | кв.м | 144 |  | 72 |  |  | 72 |  |  |
| 1.7 | Малокрасноярский с/с | домов | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | кв.м | 144 |  |  | 72 |  |  | 72 |  |
| 1.8 | Кыштовский с/с | домов | 147 | 23 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 |
|  |  | кв.м | 1496 | 1850 | 1634 | 1706 | 1706 | 1706 | 1634 | 1706 |
| 2. | Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | кв.м | 2520 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
|  |  | млн. руб. | 55,9 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,2 |
| 2.1 | Большереченский с/с | домов | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | кв.м | 216 |  | 72 |  | 72 |  | 72 |  |
| 2.2 | Заливинский с/с | домов | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | кв.м | 216 |  | 72 |  |  | 72 |  | 72 |
| 2.3 | Новомайзасский с/с | домов | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | кв.м | 144 |  |  |  | 72 |  |  | 72 |
| 2.4 | Кулябинский с/с | домов | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | кв.м | 144 |  |  | 72 |  |  | 72 |  |
| 2.5 | Малокрасноярский с/с | домов | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | кв.м | 144 |  |  | 72 |  |  | 72 |  |
| 2.6 | Кыштовский с/с | домов | 23 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
|  |  | кв.м | 1461 | 360 | 216 | 216 | 216 | 288 | 144 | 216 |

Таблица 12

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | уч. мест | 60 |  | 30 | 30 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 30 |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |
| 1.1 | Вараксинский с/совет Строительство детского сада в д.Усманка | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | уч. мест | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Орловский с/совет Строительство детского сада в д.Орловка | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | уч. мест | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство учреждений культурно-досугового типа– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | пос. мест | 1100 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  |  | млн. руб. | 190,0 | 40,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 3.1 | Кыштовский с/совет Реконструкция здания районного дома культуры (строительство пристройки) | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Малокрасноярский с/совет Строительство нового здания сельского клуба | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  |  |  |
|  | Новомайзасский с\Совет Строительство нового здания сельского клуба | Единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Пос.мест | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |
|  |  | Млн.руб | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
|  | Верх-Таркский с/совет Строительство нового здания сельского клуба | единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |
|  | Заливинский с/совет Строительство нового здания сельского клуба | единиц | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | пос. мест | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |
|  |  | млн. руб. | 25,0 |  |  |  |  | 25,0 |  |  |
|  | Кыштовский с/совет | единиц | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | пос. мест | 150 |  |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | млн. руб. | 25,0 |  |  |  |  |  | 25,0 |  |
|  | Орловский с/совет Строительство нового здания сельского клуба | единиц | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | пос. мест | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 |
|  |  | млн. руб. | 25,0 |  |  |  |  |  |  | 25,0 |
| 4 | Строительство плоскостных спортивных сооружений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | 1400 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | млн. руб. | 19,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 4.1 | Вараксинский с/совет | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Орловский с/совет | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Большереченский с/совет | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  |  |
| 4.4 | Верх-Таркский | единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | кв.м | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  |
| 4.5 | Ереминский с/совет | единиц | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | кв.м | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |
|  |  | млн. руб. | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 |  |  |
| 4.6 | Заливинский с/совет | единиц | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | кв.м | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | млн. руб. | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |
| 4.7 | Кыштовский с/совет | единиц | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | кв.м | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |
|  |  | млн. руб. | 3,0 |  |  |  |  |  |  | 3,0 |

Таблица 13

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство распределительных газопроводов - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | км | 6 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
|  |  | млн. руб. | 33,0 |  |  |  |  | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| 1.1 | Кыштовский с/совет | км | 6 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
|  |  | млн. руб. | 33,0 |  |  |  |  | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| 2 | Строительство локальных сетей водоснабжения -всего | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | млн.руб | 21,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | - строительство водоводов | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | млн.руб | 10,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | млн.руб | 210,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2.1 | В том числе в разрезе сельских поселений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Малокрасноярский с/совет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Новомайзасский с/совет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Большереченский с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Сергеевский с/совет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  |
| 2.1.5 | Кулябинский с/совет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  | млн.руб | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |  |  |
| 2.1.6 | Верх-Таркский с/совет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 1,5 |  |  |  |  |  | 1,5 |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | млн.руб | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  |
| 2.1.7 | Верх-Майзасский с/совет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб | 3,0 |  |  |  |  |  |  | 3,0 |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | млн.руб | 30,0 |  |  |  |  |  |  | 30,0 |

Таблица 14

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельских поселениях Муниципального района

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в ________(наименование сельского поселения) – всего, | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство подъездных дорог | км | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | ВЛ-10 кВ | км | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Линия уличного освещения | км | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Строительство водопровода | км | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. | -- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Озеленение улиц и площадей | кв.м | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | - |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 15

Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских

поселений Муниципального района

| № п/п | Наименование проекта и численность вовлеченного в его реализацию населения | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | «Без нашей Кыштовки Россия не вся», численность населения: 3-4 тыс.чел. | Ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | «Ты словно капелька России», численность населения: 3-4 тыс.чел. | Ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | «В этой деревне огни не погашены», численность населения: 2-3 тыс.чел. | Ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | «Жила бы деревня родная моя», численность населения: 1,5-2 тыс.чел. | Ед. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | «Село родное, тебя я в жизни не предам», численность населения: 2-3 тыс.чел. | Ед. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 | «Сибиряк-2019», численность населения: 1,0 тыс.чел. | Ед. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 | «Держимся верой. Живем надеждой», численность населения: 2-3 тыс.чел. | Ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Итого | Ед. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 16

Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Проведение районного праздника «День урожая» | млн. руб. | 1,05 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2 | Проведение районного праздника «День животновода» | млн. руб. | 0,70 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Проведение районного праздника «День полевода» | млн. руб. | 0,70 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Проведение конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство» | млн.руб. | 1,40 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Итого | млн. руб. | 3,85 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |

### Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области, района и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 885,35 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 145,72 млн. рублей;

за счет средств бюджета Новосибирской области  – 587,15 млн. рублей;

за счет средств бюджета Кыштовского  района  –  8,91 млн. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений -  20,59 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 122,98  млн. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 17.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

Таблица 17

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

в 2014-2020 годах

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района,– всего в том числе в разрезе сельских поселений: Большереченский с/с Вараксинский с/с Заливинский с/с Кулябинский с/с Новомайзасский с/с Орловский с/с Малокрасноярский с/с Кыштовский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 364,3 | 51,5 | 51,7 | 51,9 | 52,0 | 52,2 | 52,5 | 52,5 |
|  |  | - федеральный бюджет | 109,29 | 15,45 | 15,51 | 15,57 | 15,6 | 15,66 | 15,75 | 15,75 |
|  |  | - региональный бюджет | 145,72 | 20,6 | 20,68 | 20,76 | 20,8 | 20,88 | 21,0 | 21,0 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 109,29 | 15,45 | 15,51 | 15,57 | 15,6 | 15,66 | 15,75 | 15,75 |
| 2. | В том числе - Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: Большереченский с/с Вараксинский с/с Заливинский с/с Кулябинский с/с Новомайзасский с/с Орловский с/с Малокрасноярский с/с Кыштовский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 55,9 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,2 |
|  |  | - федеральный бюджет | 16,77 | 2,31 | 2,34 | 2,37 | 2,4 | 2,43 | 2,46 | 2,46 |
|  |  | - региональный бюджет | 22,36 | 3,08 | 3,12 | 3,16 | 3,2 | 3,24 | 3,28 | 3,28 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | -- | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 16,77 | 2,31 | 2,34 | 2,37 | 2,4 | 2,43 | 2,46 | 2,46 |
| -3 | Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: Вараксинский с/с Орловский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 30,0 | - | 15,0 | 15,0 | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 28,5 | - | 14,25 | 14,25 | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 1,5 | - | 0,75 | 0,75 | - | - | -- | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -- | - |
| --4 | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -5 | Строительство учреждений культурно-досугового типах– всего в том числе в разрезе сельских поселений: Кыштовский с/с Малокрасноярский с/с Новомайзасский с/с Верх-Таркский с/с Заливинский с/с Орловский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 190,0 | 40,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 18,5 | 38,0 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 |
|  |  | - районный бюджет | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 7,5 | - | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Строительство плоскостных спортивных сооружений– всего в том числе по населенным пунктам: Вараксинский с/с Орловский с/с Большереченский с/с Верх-Таркский с/с Ереминский с/с Заливинский с/с Кыштовский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 19,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 18,54 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
|  |  | - районный бюджет | 0,96 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Строительство распределительных сетей газопровода - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: Кыштовский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 33,0 | - | - | - | - | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 29,7 | - | - | - | - | 9,0 | 9,9 | 10,8 |
|  |  | - районный бюджет | 1,65 | - | - | - | - | 0,5 | 0,55 | 0,6 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,65 | -- | - | - | - | 0,5 | 0,55 | 0,6 |
| 8 | Строительство локальных сетей водоснабжения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: Малокрасноярский с/с Новомайзасский с/с Большереченский с/с Сергеевский с/с Кулябинский с/с Верх-Таркский с/с Верх-Майзасский с/с | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 241,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 217,42 | 31,06 | 31,06 | 31,06 | 31,06 | 31,06 | 31,06 | 31,06 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | 12,04 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
|  |  | - внебюджетные источники | 12,04 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| -11 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -12 | Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Муниципального района- всего, в том числе в разрезе сельских поселений: Участвуют все поселения района | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 3,2 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 3,2 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -13 | Реализации проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района, в том числе по проектам: «День урожая», «День животновода», «День полевода», «Лучшее ЛПХ района» | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 3,85 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 2,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  |  | - бюджет МО | 1,05 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Итого по всем мероприятиям Программы | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 885,35 | 129,35 | 129,6 | 129,85 | 115,5 | 125,75 | 127,15 | 128,15 |
|  |  | - федеральный бюджет | 109,29 | 15,45 | 15,51 | 15,57 | 15,6 | 15,66 | 15,75 | 15,75 |
|  |  | - региональный бюджет | 623,58 | 92,34 | 92,47 | 92,6 | 78,91 | 88,04 | 89,16 | 90,06 |
|  |  | - районный бюджет | 8,91 | 2,52 | 1,27 | 1,27 | 0,55 | 1,05 | 1,1 | 1,15 |
|  |  | - бюджет МО | 20,59 | 1,87 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
|  |  | - внебюджетные источники | 122,98 | 17,17 | 17,23 | 17,29 | 17,32 | 17,88 | 18,02 | 18,07 |

Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Муниципального района.

Администрация Муниципального района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий  Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Муниципального района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.

# БЮЛЛЕТЕНЬ

# органов местного самоуправления

# Кыштовского района

Новосибирской области

Редакционный совет:

Председатель: Гончаров В.Е., ответственный за выпуск.

Члены совета: Якунина Л.В., Щевровский А.Н.

Адрес совета:

632270, Новосибирская область,

с. Кыштовка, ул. Ленина, д.38.

с. Кыштовка

Подписано в печать  11.08.2015г

Формат 15 х 21. Отпечатано на оборудовании Администрации Кыштовского района

Тираж 20 экз.