СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  КОЛБАСИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КЫШТОВСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Пятого созыва

РЕШЕНИЕ

(десятой сессии)

От 14.06.2016 г.                        д. Колбаса                                                    № 2

Об утверждении муниципальной  программы «Развитие сети автомобильных внутрипоселковых дорог и обустройство улично-дорожной сети элементами благоустройства на территории муниципального образования Колбасинского  сельсовета Кыштовского района Новосибирской области на период  2016-2018 г.г.»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом муниципального образования  Колбасинского  сельсовета Кыштовского района Новосибирской области Совет  депутатов  Колбасинского  сельсовета

РЕШИЛ:

1. Утвердить муниципальную  программу «Развитие сети автомобильных внутрипоселковых дорог  и обустройство улично-дорожной сети элементами благоустройства на территории муниципального образования  Колбасинского  сельсовета Кыштовского района Новосибирской области на период 2016-2018 г.г.»   (приложение 1).

2. Решение 62 сессии Совета депутатов Колбасинского сельсовета № 3 от 06.04.2015 года «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие сети автомобильных внутрипоселковых дорог  и обустройство улично-дорожной сети элементами благоустройства на территории муниципального образования  Колбасинского  сельсовета Кыштовского района Новосибирской области на период 2015-2017 г.г.» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение  в  периодическом  печатном издании «Колбасинский  Вестник».

4.   Решение вступает в силу со дня его подписания.

5.  Контроль за выполнением настоящего  решения  оставляю за собой.

Глава  Колбасинского  сельсовета

Кыштовского района Новосибирской области                                   А.Е.Гладких

Приложение №1

Муниципальная  программа

«Развитие сети автомобильных внутрипоселковых дорог  и обустройство улично-дорожной сети элементами благоустройства на территории муниципального образования Колбасинского  сельсовета  Кыштовского района Новосибирской области на период 2016-2018 г.г.»

Структура муниципальной  программы

1. Паспорт программы

2. Общие положения

3. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами

4. Основные цели и задачи программы

5. Сроки и этапы реализации программы

6. Система программных мероприятий

7. Организация управления (механизм реализации) программы и контроль за ходом ее выполнения

8. Оценка эффективности реализации программы

1. Паспорт

Муниципальной программы «Развитие сети автомобильных внутрипоселковых дорог на территории муниципального образования Колбасинского сельсовета  Кыштовского района Новосибирской области на период 2016-2018 г.г.»

| 1. Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных внутрипоселковых дорог и обустройство улично-дорожной сети элементами благоустройства на территории муниципального образования Колбасинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области на период 2016-2018 г.г.» (далее - программа) |
| --- | --- |
| 2. Заказчик программы | Администрация Колбасинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области |
| 3. Разработчик программы | Администрация Колбасинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области |
| 4. Исполнители мероприятий программы | Организации и предприятия обслуживающие дороги местного значения |
| 5. Цели и задачи программы | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение безопасного транспортного сообщения по внутрипоселковым дорогам общего пользования |
| 6. Перечень основных мероприятий программы | -Содержание и ремонт внутрипоселковых дорог; -Обустройство улично-дорожной сети, элементами благоустройства; -Обеспечение безопасности дорожного движения, вблизи общеобразовательных организаций |
| 7. Индикаторы оценки результативности программы | Площадь отремонтированных внутрипоселковых дорог общего пользования – кв. м в год; Площадь отремонтированных внутрипоселковых дорог общего пользования и тротуаров от общей площади, требующей ремонта - в %отношении к общей площади; |
| 8. Сроки и этапы реализации программы | 2016-2018 г.г. |
| 9. Объемы и источники финансирования программы | общий объем финансирования Программы составляет: в 2016 – 2018 годах –23838,71 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – - 0 тыс. рублей; Объем финансирования из областного бюджета по годам: 2016 год – 0 тыс. рублей; средства бюджетов сельских поселений – 23838,71 тыс. рублей; объемы финансирования за счет средств местных бюджетов на содержание внутрипоселковых дорог определяются соответствующими нормативными правовыми актами представительных органов сельских поселений. Объем финансирования за счет средств местных бюджетов по годам: 2016 год – 0 рублей; 2017 год – 0 рублей; 2018 год - 23838,71 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016– 2018 годов, будут уточнены при формировании проектов районных бюджетов с учетом изменения ассигнований областного бюджета |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: Доведение автомобильных дорог местного значения находящихся с собственности муниципального образования до нормативных требований- 100% |

2. Общие положения

Настоящая программа разработана на основании положений Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10.12.1995г №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», «Проекта организации дорожного движения  на автомобильных  дорогах  Колбасинского  сельсовета  Кыштовского района  Новосибирской  области разработанного в 2014 году, Государственного стандарта РФ ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности» в целях комплексного решения проблем внешнего городского благоустройства, обеспечения безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам муниципального образования «Колбасинское сельское поселение», снижения аварийности и последствий дорожно-транспортных происшествий, а также улучшения внешнего вида территории муниципального образования «Колбасинское сельское поселение», повышения комфортности дорог, улиц, тротуаров.

Программа направлена на комплексное благоустройство сельских территорий, содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и другими нормативными документами, относящимися к обеспечению безопасности дорожного движения. Она включает в себя комплекс инженерно-технических мероприятий для поддержания элементов обустройства сельских дорог постоянно в надлежащем порядке и создания комфортных условий для работы и проживания граждан:

ремонт автомобильных  дорог, ремонт тротуаров;

реконструкцию озеленения, устройство газонов и цветников;

Установка дорожных знаков, остановочных площадок и павильонов,

нанесение горизонтальной дорожной разметки (в первую очередь в местах

нерегулируемых пешеходных переходов, вблизи школ, детских садов);

установку дорожных металлических ограждений;

ремонт сетей наружного освещения;

применение передовых технологий ремонта и содержания автомобильных

местного значения;

В настоящей программе применяются следующие основные термины, и определения:

Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии;

Проезжая часть - элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств;

Тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном;

Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по воспроизводству ее первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик, при котором производится возмещение износа покрытия, восстановление и улучшение его ровности и сцепных качеств, устранение всех деформаций и повреждений дорожного покрытия, земляного полотна, дорожных сооружений, элементов обстановки и обустройства дороги, организации и обеспечения безопасности движения;

Содержание автомобильной дороги - выполняемый в течение всего года (с учетом сезона) на всем протяжении дороги комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, по профилактике и устранению постоянно возникающих мелких повреждений, по организации и обеспечению безопасности движения, а также зимнему содержанию и озеленению дороги.

3.Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и

обоснование необходимости ее решения программными методами

В настоящее время протяженность внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования в Колбасинском поселении  составляет – 6 км. 671 м. из них:

грунтовых дорог – 6 км. 671м.

Основу уличной сети составляют улицы и дороги, по которым осуществляется пропуск грузового и легкового транспорта. К проблемам улично-дорожной сети  Колбасинского  сельсовета  можно отнести следующее:

– 	низкая пропускная способность дорог;

– 	низкий уровень благоустройства;

Реализуемые в последние годы мероприятия по улучшению дорожно-транспортной ситуации велись по следующим направлениям:

– 	повышение прочности дорожных покрытий за счет проведения плановых ремонтов, финансируемых из средств бюджета Колбасинского  сельсовета, бюджетного целевого фонда софинансирования расходов (областной бюджет), целевых сборов по компенсации наносимого ущерба большегрузным транспортом;

Однако прогнозы сохранения высоких темпов автомобилизации и ограниченности бюджетных возможностей говорят о том, что принимаемые меры не могут обеспечить устойчивый и долговременный положительный эффект. Дорожно-транспортная ситуация в поселении ухудшается с каждым годом, что неминуемо приведет к замедлению темпов социально-экономического развития, потере инвестиционной привлекательности поселения и ухудшению условий проживания граждан.

Остается низким уровень освещенности улично-дорожной сети поселения.

Совершенно очевидно, что для решения данных проблем требуется комплексный подход к развитию внешнего  благоустройства улично-дорожной сети.

4. Основные цели и задачи программы

Целью настоящей программы является комплексное решение проблем внешнего благоустройства улично-дорожной сети, обеспечение безопасного транспортного сообщения по внутрипоселковым дорогам муниципального образования «Колбасинское сельское поселение», снижение аварийности и последствий дорожно-транспортных происшествий, а также улучшение внешнего вида территории муниципального образования Колбасинского  сельсовета, повышение комфортности дорог, улиц, тротуаров.

В первую очередь, программа направлена на снижение аварийности и негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

Программа предусматривает:

Обеспечение минимально допустимых расходов на благоустройство территории поселения, связанных с обеспечением надлежащего состояния элементов обустройства дорог в целях безопасности дорожного движения поселения (определение объемов и источников финансирования целевой программы по годам);

Установление зависимости, при которой определяемые объемы расходных и бюджетных обязательств, связанных с приведением в нормативное состояние элементов обустройства дорог, будут адекватны потребности поселения в развитии улично-дорожной сети.

В конечном результате предусматривается решение задачи: повышение качества, надежности и экологической безопасности дорожного хозяйства поселения. Целевые индикаторы и показатели Программы представлены
в таблице № 1.

Таблица № 1

Целевые индикаторы и показатели Программы

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля протяженности внутрипоселковых дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям , в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | 67* | 50 | 10 |

* Сохранение показателей в условиях недофинансирования дорожных работ.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа действует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. Реализация программы осуществляется в один этап.

6. Система программных мероприятий

Система мероприятий определяется целями программы. В соответствии с ними мероприятия, предусмотренные программой, распределяются по следующим направлениям:

6.1. Обеспечение комплексного содержания улично-дорожной сети в соответствие с требованиями ГОСТа Р50597-93 к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

Основной целью является достижение определенных успехов в поддержании чистоты и порядка на территории поселения. Добиться положительных результатов предполагается на основе реализации следующих мероприятий:

6.1.1. Осуществление организационных мероприятий:

– 	утвердить финансовое обеспечение мероприятий по содержанию улично-дорожной сети за счет средств бюджета поселения, а также из ФСР;

– 	организовать работу по привлечению предприятий, организаций, учреждений, а также граждан к выполнению мероприятий по обеспечению сохранности и образцового содержания объектов внешнего благоустройства и коммунального назначения, благоустройства собственной и прилегающей территории;

– 	проводить месячники по  очистке территории поселения с привлечением юридических лиц и граждан;

– 	усилить контроль за благоустройством  территории поселения, повысить ответственность физических и юридических лиц за соблюдением чистоты и порядка;

6.1.2. Выполнение текущего (ямочного ремонта) дорожного покрытия для ликвидации просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью.

6.2. Обеспечение безопасности движения пешеходов

Лучшие результаты по обеспечению безопасности пешеходного движения достигаются путем реализации следующих мероприятий:

6.2.1. Применение мер для физического сдерживания скоростей движения легкового транспорта на  дорогах (искусственные неровности, установка знаков)

6.2.2. Приведение в нормативное состояние тротуаров, включая обеспечение хорошего качества покрытия тротуара и его хорошее содержание.

7. Организация управления (механизм реализации) программы и

контроль за ходом реализации программы

Муниципальное образование Колбасинского  сельсовета, являющееся распорядителем бюджетных средств:

- обеспечивает реализацию программы;

- заключает муниципальные контракты на исполнение мероприятий программы в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

- ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся программы (контракты, соглашения, акты выполненных работ, бюджетные заявки);

- организует выполнение программных мероприятий, выявляет отклонения от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений;

- осуществляет мониторинг индикаторов оценки результативности программы в течение всего периода реализации программы;

- ежеквартально предоставляет отчет о реализации программы Главе Администрации   Колбасинского  сельсовета;

- ежегодно уточняет количественные показатели и затраты по программным мероприятиям с учетом выделенных на реализацию целевой программы финансовых средств и приоритетов развития поселения;

- несет ответственность и обеспечивает контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета поселения.

Администрация  Колбасинского  сельсовета осуществляет контроль исполнения программы.

В случае несоответствия результатов выполнения программы установленным индикаторам и показателям эффективности Администрация  Колбасинского  сельсовета принимает решение:

– 	о корректировке целей и срока реализации программы, перечня программных мероприятий;

– 	об изменении форм и методов управления реализацией программы;

– 	о корректировке целевых индикаторов и других параметров программы;

– 	об объемах финансирования программы;

– 	о досрочном прекращении реализации программы.

В ходе реализации программы может осуществляться корректировка выделенных бюджетных средств на реализацию программы с учетом уровня достижения результатов. Решение о корректировке выделенных бюджетных средств на программу принимается в установленном порядке в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального образования   Колбасинского  сельсовета.

8. Оценка эффективности результатов реализации Программы

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением бесперебойной и надежной работы объектов благоустройства Колбасинского  сельсовета улучшением потребительских свойств улично-дорожной сети, к которым относятся пропускная способность, безопасность дорожного движения, экологическая безопасность, эстетические и другие свойства, и в целом с улучшением внешнего вида территории поселения.

В качестве индикаторов оценки результативности программы приняты количественные показатели, характеризующие степень достижения цели программы.

Приложение № 1.1.

к решению 10-ой сессии от  14.06.2016г. №2

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования |  |  | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1. |  | Ремонт дорог |  |  |  |  |  |  |  |  | 23838,71тыс.руб. |
| 1.1 1.2 | Ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них д.Колбаса Ремонт дорог (щебенение) ул.Центральная,ул.Зеленая ул. Садовая д. Бочкаревка Ремонт дорог (щебенение) ул.Центральная,ул.Школьная,ул.Зеленая,ул.Стрежевская | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение безопасного транспортного сообщения по внутрипоселковым дорогам общего пользования | Администрация Колбасинского сельсовета | 2018г 2018г |  |  | бюджеты сельских поселений |  |  | 11697,25 тыс.руб. 12141,46 тыс.руб. |  |
| 2 | Обустройство улично-дорожной сети элементами благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка дорожных знаков, остановочных площадок и павильонов, нанесение горизонтальной дорожной разметки вблизи школы по ул. Центральная, 21, д.Колбаса | Обеспечение безопасности дорожного движения | Администрация Колбасинского сельсовета | 2016 – 2018 годы |  | всего |  | - |  |  | 3300руб |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Установка дорожных знаков, постановочных площадок и павильонов, барьерных ограждений на дорогах местного значения Установка дорожных знаков по ул.Школьная д. Бочкаревка |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 1100 руб. |  |  |  |