ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства

экономического развития

Новосибирской области

от 03.04.2017 № 34

Отчет инвестиционного уполномоченного

Кыштовского района Новосибирской области

За  первый квартал   2022 года

(отчетный период)

1. Реализуемые инвестиционные проекты

| Инициатор проекта | Наименование проекта | Сфера реализации проекта | Период реализации проекта | Место расположения проекта | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  |  | Социальная эффективность проекта (например: создание новых рабочих мест, шт.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | планируемый на весь срок реализации проекта | Фактический |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | нарастающим итогом с начала отчетного года | нарастающим итогом с начала реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализуемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население района, администрация | Строительство жилых домов, (в т.ч. для детей сирот, служебное жилье) | Строительство зданий и сооружений | 2022г. | Кыштовский район | Строительство, получение разрешительной документации | 54120,0 | 1200,0 | 1200,0 | Решение социальных проблем жителей района по улучшению жилья, создание 52рабочих мест при строительстве домов |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Кыштовского района | Капитальный ремонт здания МБОУ Кыштовская СОШ №1, расположенного по адресу: ул Садовая, д. 14, с. Кыштовка, Кыштовский район, Новосибирская область | Образование | 2021г- 2022г. | Кыштовский район,с.Кыштовка | ПСД и Экспертиза проектов, Заключен контракт на капитальный ремонт здания | 32992,0 | 300,0 | 300,0 | Улучшение качества обучения, Выполнение требований Санэпидемнадзора, создание дополнительно рабочих .мест |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Кыштовского района | Капитальный ремонт здания МКОУ «Камышинская СОШ» Кыштовский р-н, д. Ивановка, ул. Школьная, д. 6.. | Образование | 2021-2022гг | Кыштовский район, д.Ивановка | ПСД и Экспертиза проектов, Заключен контракт на капитальный ремонт здания | 13000,0 | 300,0 | 300,0 | Улучшение качества обучение, выполнение требований Санэпидемнадзора, создание дополнительно рабочих мест |  |  |  |  |  |  |
| Глава КФХ Ядрышников А.А. | Создание и развитие КФХ по производству мяса | Сельское хозяйство | 2020-2024гг | Кыштовский район, Новочекинский сельсовет, д.Ядрышниково | Приобретение сельхоз.техники, покупка 59голов товарных телок и плем.быка | 5136,0 | - | 5136,0 | Создание 4-х рабочих .мест, увеличение валовой продукции с/х, посевных площадей |  |  |  |  |  |  |
| Глава КФХ Гумиров М.К | Развитие семейной фермы на базе КФХ по производству молока и мяса | Сельское хозяйство | 2022-2026гг | Кыштовский район, Вараксинский сельсовет, д.Усманка | Приобретение сельскохозяйственной техники, покупка 20голов товарных телок и1 быка | 6011,5 | - | - | Создание 3-х раб.мест, увеличение валовой продукции с/х, увеличение поголовья КРС, посевных площадей |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Кыштовского района, ГБУ ЦРБ Кыштовского района | Строительство ФАПа в д. Новый Майзасс | Здравоохранение | 2021-2022гг. | Кыштовский район, с.Новый Майзасс | Земельный участок предоставлен, Ввод в марте 2022г. | 11223,5 | 2223,5 | 11223,5 | Улучшение качества мед.обслуживания населения, создание 2-храбочих мест |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Кыштовского района | Поставка стальной тентовой конструкции для хоккейной коробки ,Кыштовский р-н, с.Кыштовка, ул.Садовая,1/1 | Физкультура и спорт | 2020-2022г | Кыштовский район, с.Кыштовка | В стадии определения поставщика | 28282,8 | - | - | Улучшение инфраструктуры спорта, здоровья населения, создание дополнительных рабочих мест |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Кыштовского района | Строительство комплекса водопроводных сооружений в с. Кыштовка | ЖКХ | 2020-2022г | Кыштовский район ,с.Кыштовка | ПСД и экспертиза | 190000,0 |  | 8418,0 | Создание раб.мест, улучшение инфраструктуры, качества воды |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые к реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Кыштовского района | Строительство Полигона ТБО | ЖКХ | 2023-2025гг | Кыштовский район |  |  |  |  | Решение проблем района с размещением и переработкой ТКО |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Кыштовского района, ГБУ ЦРБ Кыштовского района | Строительство ФАПа в д. Заливино | Здравоохранение | 2022-2023гг. | Кыштовский район, д.Заливино | Подготовка земельного участка | 11223,5 |  |  | Улучшение качества мед.обслуживания населения, создание 2-храбочих мест |  |  |  |  |  |  |
| 4.Индивидуальные предприниматели | Ввод новых торговых объектов | торговля | 2022-2023гг | Кыштовский район,с.Кыштовка | Получение разрешительный документов и на ввод объектов |  |  |  | Улучшение торгового обслуживания, создание дополнительных рабочих мест |  |  |  |  |  |  |
| 5.КФХ Беспрозванных | Установка линии по розливу молока в с.Кыштовка | Сельское хозяйство | 2022-2023гг | Кыштовский район,с.Кыштовка | Приобретение оборудование, монтаж | 3200,0 |  |  | Переработка продукции, создание дополнительных раб.мест |  |  |  |  |  |  |

Проблемы, возникающие при реализации инвестиционных проектов

| Наименование инвестиционного проекта | Проблема | Пути решения (действия инвестиционного уполномоченного) |
| --- | --- | --- |
|  |  | - |

2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально–частном партнерстве

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

| Наименование муниципального района (городского округа, органа власти) | Наименование проекта | Уровень реализации | Сфера реализации | Отрасль реализации | Форма реализации проекта | Нормативное основание реализации проекта | Способ реализации проекта | Статус реализации проекта | Основание реализации проекта | Статус соглашения | Дата подписания соглашения | Публичный партнер | Частный партнер | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Срок реализации проекта (лет) | Технико-экономические параметры проекта | Общий объем инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Объем частных инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Бюджетные обязательства (да/нет) | Объем бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Иные условные бюджетные обязательства в проекте (да/нет) | Объем иных условных бюджетных обязательств в проекте (тыс. рублей) | Привлечение консультантов и советников (юридических лиц) для реализации проекта (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализуемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов

(за отчетный период)

| № | Инициатор обращения | Дата обращения | Цель обращения | Результат рассмотрения обращения | Действия инвестиционного уполномоченного | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население Кыштовского района | в течение 1 квартала 2022г. | Предоставление земельного участка под строительство индивидуального жилья, | Проведение межевых работ, постановка участка на кадастровый учет, подготовка документов на аукцион, | Оказание консультативной помощи. Совместно с юридическим отделом администрации выбор площадки под строительство | Постановка на кадастровый учет, выдача разрешений на строительство |
| 2 | КФХ Кулябин Николай Иванович | 14.01.2022 г. | О предоставлении земельного участка для выращивания зерновых культур | Заключен 01.03.2022г договор аренды | Дана консультация, определен порядок оформления земли |  |
| 3 | Гумиров Давлат Шарафутдинович, | 10.02.2022г. | Продажа земельного участка в собственность | Заключен договор купли-продажи от 02.03.2022г | Дана консультация, определен порядок оформления земли |  |
| 4 | Мухаметов Рамиль Ражидович | 14.02.2022 г. | Продажа земельного участка в собственность | Заключен договор купли-продажи от 09.03.2022г | Дана консультация, определен порядок оформления земли |  |
| 5 | Жуков Максим Валерьевич | 01.02.2022г. | Продажа земельного участка в собственность | Заключен договор купли-продажи от 17.02.2022г | Дана консультация, определен порядок оформления земли |  |
| 6 | Щегловский Артем Валерьевич | 04.02.2022г. | О предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства | Заключен договор аренды от 17.03.2022г. | Дана консультация, определен порядок оформления земли |  |
| 7 | Петришин Игорь Петрович | 24.02.2022г. | О предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства | Заключен договор аренды для строительства от 08.04.2022г. | Дана консультация, определен порядок оформления земли |  |
| 8 | Кошкина Олеся Николаевна, Кошкин Алексей Алексеевич, | 28.02.2022г. | Продажа земельного участка в собственность | Заключен договор купли-продажи от 18.03.2022г | Дана консультация, определен порядок оформления земли |  |
| 9 | КФХ Савченко Александр Николаевич | 02.03.2022г. | О предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного использования | Заключен договор аренды от 14.04.2022г. | Дана консультация, определен порядок оформления земли |  |
| 10 | Почепко Ирина Николаевна | 11.03.2022г. | О предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства | Заключен договор аренды от 14.04.2022г. | Дана консультация, определен порядок оформления земли |  |
| 11 | Мухаметов Гаян Хасанович | 30.03.2022г. | Продажа земельного участка в собственность | Заключен договор купли-продажи от 18.04.2022г | Дана консультация, определен порядок оформления земли |  |

4. Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного

(за отчетный период)

| Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования |  |
| --- | --- |
| Наименование раздела | Инвестиционная деятельность |
| Адрес раздела в сети «Интернет» | http://www.kyshtovka.nso.ru/page/1114 |
| Контактные данные инвестиционного уполномоченного (да/нет) | Да |
| План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет) | Да |
| Количество сообщений / публикаций в отчетном периоде | 3 |
| Темы сообщений / публикаций | -Проект 5 озер с легендой; -Инвестиционный паспорт за 2021год -Прогноз социально-экономического развития Кыштовского района на 2022 год и плановый 2023 и2024годы. |
| Наличие канала «прямой связи» (да/нет) | Да |
| Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | Обращений нет |
| Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции |  |
| Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного | Январь- февраль 2022г. сходы граждан в 13-ти сельсоветах |
| Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях | -- Отчет главы района за 2021 год и точки роста на 2022-2024 годы. - Сходы граждан на территории 13-ти сельсоветов. |
| Количество публикаций в печатных изданиях | 2 |
| Темы публикации | -«В Кыштовский район приходит 4 G» газета «Правда Севера» № 7 от 17.02.2022г.; -«Трехэтажный - для молодых специалистов» газета «Правда Севера « № 5 от02.02.2022г. |
| Количество выступлений на телевидении, радио и др. | Фильмы в программе «500 секунд» на официальном сайте администрации Кыштовского района |

5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам инвестиционного развития

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

| № | Наименование нормативного правового акта | №, дата | Суть принятого нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Об утверждении Положения об инвестиционном уполномоченном в Кыштовском районе | Постановление главы администрации № 566 от 09.09.2014г. взамен ранее утвержденного № 206 от 30.03.2012г. | Утверждено положение об инвестиционном уполномоченном |
| 2 | Об Инвестиционном Совете при главе администрации Кыштовского района Новосибирской области | Постановление главы администрации от 24.10.2012г.№ 622 | Утвержден состав инвестиционного Совета в Кыштовском районе |
| 3 | О перспективных направлениях инвестиционной деятельности на территории Кыштовского района Новосибирской области | Постановление главы администрации от 24.10.2012г. №621 | Определены основные перспективные направления инвестиционной деятельности на территории района |
| 4 | Об утверждении Положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории Кыштовского района Новосибирской области | Постановление главы администрации От 24.10.2012г. №623 | 1) предоставления инвесторам, реализующим приоритетный инвестиционный проект Кыштовского района, налоговых льгот в порядке, установленном действующим законодательством; 2) предоставления инвесторам, реализующим приоритетный инвестиционный проект Кыштовского района, земельных участков в целях осуществления инвестиционной деятельности в аренду с учетом уменьшения базовых размеров арендной платы на 50 %. 3) предоставления муниципальных гарантий Кыштовского района инвесторам в обеспечение возврата заемных средств, привлекаемых для реализации приоритетных инвестиционных проектов Кыштовского района Новосибирской области; 5) нефинансовых мер муниципальной поддержки инвестиционной деятельности; 6) предоставления инвесторам, реализующим приоритетный инвестиционный проект Кыштовского района, льгот при аренде объектов недвижимости муниципальной собственности Кыштовского района, в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции» и действующим законодательством РФ; |
| 5 | «Об утверждении муниципальной целевой программы «Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности на территории Кыштовского района Новосибирской области на 2013-2017годы» | Постановление главы района от 01.04.2013г. № 187 | 1.Субсидирование и предоставление налоговых льгот. 2.Предоставление муниципальных гарантий. 3.Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности об инвестиционном потенциале Кыштовского района Новосибирской области. 4. Развитие инвестиционной деятельности. 4.1. стимулирование и содействие развитию предприятий, расположенных на территории Кыштовского района Новосибирской области. 4.2 информационное обеспечение инвестиционного процесса. 4.3 кадровое обеспечение инвестиционного процесса. 4.4 инвентаризация земельных участков и объектов, находящихся на территории района независимо от форм собственности. 5.Разработка документации для проведения конкурсов инвестиционных проектов муниципально-частного партнерства. |
| 6 | О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых авктов администрации Кыштовского района Новосибирской области и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации Кыштовского района новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Постановление главы района от 03.12.2015г. № 410 | 1.Установлен Порядок проведения ОРВИ муниципальных НПА Кыштовского района НСО. 2.Определен Порядок проведения экспертизы муниципальных НПА администрации Кыштовского района НСО, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. |
| 7 | Об утверждении плана мероприятий по внедрению на территории Кыштовского района муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области | Постановление главы района от 08.02.2017г. № 98/1 | Утвержден план мероприятий по внедрению на территории Кыштовского района муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области, в т.ч. определены сроки и ответственные лица за внедрение инвестстандарта. |
| 8 | Об утверждении Порядка организации и работы канала прямой связи с инвесторами на территории Кыштовского района | Постановление главы района от 12.09.2017г. № 488 | Утвержден Порядок организации и работы канала прямой связи с инветорами |
| 9. | Об утверждении Плана мероприятий по развитию конкуренции на территории Кыштовского района Новосибирской области на 2016-2018 годы | Постановление главы района от 29.06.2018 № 233 | Актуализирован план мероприятий по развитию конкуренции на территории района |
| 10. | Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в администрации Кыштовского района Новосибирской области» | Распоряжение № 133-р от 17.05.2019года | В целях формирования в администрации Кыштовского района Новосибирской области единого подхода к организации внутреннего контроля соблюдения требований антимонопольного законодательства деятельности администрации. |
| 11. | Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции на территории Кыштовского района Новосибирской области на 2019-2021 годы | Постановление главы района от 23 сентября 2019г. № 259 | Актуализирован план мероприятий по развитию конкуренции на территории района для внедрения стандарта развития конкуренции в субъектах Р.Ф. |
| 12. | Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции на территории Кыштовского района Новосибирской области на 2019-2021 годы | Постановление главы района от 1 декабря 2020г. № 440 | Утвержден в новой редакции план мероприятий по развитию конкуренции на территории Кыштовского района на 2019-2021 годы |
| 13. | Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции на территории Кыштовского района Новосибирской области на 2022-2025 годы | Постановление главы района от 9 декабря 2021г. № 425 | Утвержден в новой редакции план мероприятий по развитию конкуренции на территории Кыштовского района на 2022-2025 годы |